Mustruo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITO** | Creación de base de datos | |
| **Descripción** | | **Fecha limite** |
| Añadir tablas de Base de Datos | | 30/03 |
| **Entregables** | | |
| * Script de Base de Datos | | |
| **HITO** | HTML Lobby | |
| **Descripción** | | **Fecha limite** |
| Añadir html de Lobby | | 05/04 |
| **Entregables** | | |
| * HTML de lobby | | |
| **HITO** | Login y Registro | |
| **Descripción** | | **Fecha limite** |
| Añadir la funcionalidad de iniciar sesión y registro al proyecto | | 10/04 |
| **Entregables** | | |
| * Vista de Registro, formulario de inicio de sesión, funcionalidad (JS, ORM y controladores PHP) | | |
| **HITO** | Perfil | |
| **Descripción** | | **Fecha limite** |
| Añadir funcionalidad y vista del perfil | | 15/04 |
| **Entregables** | | |
| * Scripts (CSS, HTML y JS) | | |
| **HITO** | Lógica de Lobby | |
| **Descripción** | | **Fecha limite** |
| Añadir toda la funcionalidad del Lobby | | 27/04 |
| **Entregables** | | |
| * Scripts (Node.js, JS, ORM y controladores de php) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HITO** | Estilos de Lobby | |
| **Descripción** | | **Fecha limite** |
| Añadir todos los estilos del Lobby | | 27/04 |
| **Entregables** | | |
| * Script (CSS) | | |
| **HITO** | Lógica Mesa | |
| **Descripción** | | **Fecha limite** |
| Añadir funcionalidad de la partida | | 18/05 |
| **Entregables** | | |
| * Scripts (Node.js, JS, ORM y controladores de php) | | |
| **HITO** | Vista Mesa | |
| **Descripción** | | **Fecha limite** |
| Añadir la vista de la partida | | 18/05 |
| **Entregables** | | |
| * Scripts (HTML, CSS y JS) | | |
| **HITO** | Realizar documentación | |
| **Descripción** | | **Fecha limite** |
| Añadir documentación al proyecto | | 30/05 |
| **Entregables** | | |
| * Diagramas y descripción del proyecto. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAREA** | **ASIGNADO A** | **ENTREGABLE** | **FECHA LÍMITE** | **PORCENTAJE** |
| Creación BBDD | Jorge | Script Base de Datos | 30/03 | 100% |
| HTML Lobby | Jorge | HTML de Lobby | 05/04 | 100% |
| Login y Registro | Gonzalo | Vista de Registro, formulario de inicio de sesión, funcionalidad (JS, ORM y controladores PHP) | 10/04 | 100% |
| Perfil | Gonzalo | Scripts (CSS, HTML y JS) | 15/04 | 100% |
| Lógica de Lobby | Jorge | Scripts (Node.js, JS, ORM y controladores de php) | 27/04 | 100% |
| Estilos de Lobby | Gonzalo | Script (CSS) | 27/04 | 100% |
| Lógica de Mesa | Jorge | Scripts (Node.js, JS, ORM y controladores de php) | 18/05 | 100% |
| Vista de Mesa | Gonzalo | Scripts (HTML, CSS y JS) | 18/05 | 100% |
| Realizar documentación | Jorge y Gonzalo | Diagramas y descripción del proyecto. | 30/05 | 100% |